Анализ предметной области (АПО)

Учет строительных материалов

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Материалы составляют до 50–60% себестоимости строительных работ. Учёт во многих организациях ведётся вручную, что приводит к перерасходу, потерям документов и искажению отчётности.

Цель — проанализировать предметную область учёта стройматериалов и сформулировать требования к системе.

Задачи:

1. Описать объект учёта и участников.

2. Выявить недостатки текущего учёта (AS-IS).

3. Сформулировать целевой процесс (TO-BE).

4. Определить документы и требования к системе.

Объект — процесс учёта стройматериалов в ГОЛЬФСТРИМ. Предмет — документы и инструменты учёта поступления, расхода и списания материалов.

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Характеристика объекта.

ГОЛЬФСТРИМ выполняет строительство бассейнов различного назначения (спортивные, для отдыха, лечебно-реабилитационные, частные) на нескольких объектах, имеет центральный склад и площадки на объектах. Учёт ведётся по объектам и материально ответственным лицам.

1.2. Участники:

Прораб — заявка, получение, фиксация расхода.

Кладовщик — приёмка, хранение, отпуск.

Снабженец — закупки, работа с поставщиками.

Бухгалтер — оприходование, списание, сверка.

Руководитель — утверждение заявок, контроль перерасхода.

1.3. Документы:

Входные: накладная, УПД, приходный ордер.

Внутренние: требование-накладная (М-11), акт списания, материальный отчёт, АПО.

Выходные: отчёт о расходе, ведомость остатков.

1.4. Ограничения. Интеграция с системами поставщиков не рассматривается; доступ — с компьютера или планшета.

2. АНАЛИЗ ЗАДАЧ И ПРОЦЕССОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Процесс AS-IS:

1. Заявка — устно или в мессенджере.

2. Закупка и накладные — на бумаге, с задержками.

3. Передача на объект фиксируется не всегда.

4. Списание — постфактум.

5. Отчётность — вручную в Excel раз в месяц.

2.2. Недостатки:

Расхождение фактического наличия и учёта.

Позднее выявление перерасхода.

Потеря документов, двойной ввод.

Нет онлайн-остатков по объектам.

2.3. Процесс TO-BE:

1. Заявки в системе с согласованием.

2. Приёмка по электронным накладным с привязкой к объекту.

3. Ежедневная фиксация расхода прорабом.

4. Автоматическое формирование актов списания (М-29).

5. Онлайн-остатки и автоматическая отчётность.

2.4. Задачи системы:

1. Справочники (материалы, склады, объекты, сотрудники).

2. Заявки и согласование.

3. Учёт прихода, расхода, перемещения.

4. Отчётность (остатки, расход по объекту, сравнение с нормами).

5. Права доступа (прораб — только свой объект).

6. Экспорт для бухучёта.

2.5. Ожидаемый результат: снижение перерасхода, ускорение документооборота, прозрачность движения материалов от заявки до списания.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕПРИЯТИЯ

3.1 Тип структуры.

Организация имеет линейно-функциональную структуру: руководство осуществляет директор, ему напрямую подчиняются функциональные руководители (прораб, снабжанец, бухгалтер), а им –исполнители(рабочие, кладовщик)

3.2 Состав подразделений и функции:

| Должность | Функции |
| --- | --- |
| Директор | Общее руководство, утверждение заявок и бюджета, контроль сроков и качества |
| Прораб | Организация работ на объекте, заявки на материалы, контроль расхода, приёмка работ |
| Снабжанец | Закупка материалов и оборудования, работа с поставщиками, контроль поставок |
| Бухгалтер | Оприходование и списание материалов, сверка остатков, отчётность |
| Кладовщик | Приёмка, хранение и отпуск материалов со склада |
| Рабочие | Выполнение работ по гидроизоляции, монтажу оборудования, облицовке |

3.3 Схема структуры:

Рисунок-1- Организационно управленческая структура